DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de para CAPSTONE

Proyecto: Mira – Sistema de gestión y trazabilidad de equipos de geomensura

Revisión: 01

21-08-2026

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Visión del proyecto	4

4.1	Breve descripción del proyecto	4

4.2	Vincular el proyecto al perfil de egreso	4

4.3	Vincular el proyecto a las aspiraciones personales	4

5	Producto Mínimo Viable	5

5.1	Relato del PMV	5

5.2	Story Board del PMV	5

6	Épicas	6

6.1	Épica 001	6

6.1.1	Definición	6

6.1.2	Criterios de Aceptación	6

6.2	Épica 002	6

6.2.1	Definición	6

6.2.2	Criterios de Aceptación	6

7	Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning	7

7.1	Dimensionamiento Épicas	7

7.2	Distribución en las semanas	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-08-2026 | 01 | Joaquín Romero · Gonzalo Arenas | Versión inicial del documento. |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Joaquín Romero | Líder de proyecto · Modelo de datos y desarrollo backend |
| Gonzalo Arenas | Desarrollo frontend · Panel de indicadores y documentación |

# Visión del proyecto

Que la empresa tenga certeza permanente sobre dónde está cada uno de sus equipos, en qué estado se encuentra y a quién fue entregado, de manera que pueda responder de inmediato a sus clientes, aprovechar mejor sus activos y sustentar sus decisiones comerciales en información real y no en estimaciones.

## Breve descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para una empresa dedicada a la venta y arriendo de instrumental de geomensura (estaciones totales, GPS RTK, drones, niveles y accesorios), cuyos clientes son principalmente empresas mineras, constructoras y consultoras de topografía.

Actualmente la empresa administra su inventario mediante planillas Excel distribuidas entre más de una bodega. El registro es genérico —se contabilizan cantidades y no unidades individuales—, por lo que no es posible determinar en qué bodega se encuentra un equipo específico, si está arrendado, a qué cliente fue entregado ni cuándo debe retornar. El problema de fondo no es la ausencia de un registro, sino que la herramienta utilizada no representa la naturaleza del negocio: una planilla describe un estado fijo, mientras que los equipos cambian de estado y de ubicación de forma permanente.

El sistema propuesto, denominado Mira, registra cada equipo como una unidad única identificada por su número de serie, controla su estado y ubicación, gestiona las operaciones de venta y arriendo validando disponibilidad y fechas de retorno, permite agendar las capacitaciones asociadas y vincula la documentación de cada operación (orden de compra, guía de despacho y factura). Sobre esa información construye un panel de indicadores para la toma de decisiones.

El nombre Mira alude a la mira topográfica, instrumento de referencia utilizado en terreno para efectuar mediciones, y simultáneamente a la acción de observar, que sintetiza el propósito del sistema: dar visibilidad sobre los activos de la empresa.

El sistema se implementará como una aplicación web desarrollada en Java 21 con Spring Boot, utilizando Spring Data JPA para la persistencia, Spring Security para la autenticación y el control de acceso por rol, Thymeleaf junto a Bootstrap para la capa de presentación y PostgreSQL como motor de base de datos. La selección de esta tecnología responde tanto a su adecuación al tipo de solución —una aplicación de gestión con alto componente transaccional— como al interés del equipo por desarrollar competencias en un entorno de amplia utilización en la industria nacional.

## Vincular el proyecto al perfil de egreso

El desarrollo de este proyecto moviliza de manera directa las competencias declaradas en el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, en particular:

- Levantamiento y especificación de requerimientos a partir de la interacción con una contraparte real y del análisis de su documentación operativa.

- Diseño y modelamiento de bases de datos relacionales que representen fielmente un proceso de negocio, incluyendo el historial de estados de cada activo.

- Desarrollo de aplicaciones web, aplicando separación de responsabilidades, control de versiones y buenas prácticas de programación.

- Implementación de mecanismos de seguridad, mediante autenticación, autorización por rol y trazabilidad de las operaciones realizadas sobre la información.

- Explotación de datos para la toma de decisiones, a través de indicadores de utilización y disponibilidad de los activos.

- Gestión de proyectos de software bajo un marco de trabajo ágil, con planificación, estimación y entregas incrementales.

[Nota para el equipo: contrastar esta redacción con el texto oficial del perfil de egreso publicado por la Escuela y citar textualmente las competencias que correspondan.]

## Vincular el proyecto a las aspiraciones personales

Como equipo, nuestro interés está en desarrollar un proyecto que no quede en el ámbito académico, sino que resuelva un problema concreto de una empresa en operación y pueda ser efectivamente utilizado por ella. Trabajar con una contraparte real nos permite enfrentar las condiciones propias del ejercicio profesional: requerimientos que se ajustan durante el desarrollo, información incompleta y la necesidad de priorizar frente a un plazo acotado.

En lo particular, el proyecto nos permite consolidar competencias en el diseño de bases de datos y en el desarrollo de aplicaciones web completas, que son las áreas hacia las que proyectamos nuestro desempeño profesional, además de fortalecer la capacidad de comunicar una solución técnica a usuarios que no provienen del área informática.

[Nota para el equipo: personalizar este apartado con las aspiraciones individuales de cada integrante.]

# Producto Mínimo Viable

## Relato del PMV

El producto mínimo viable corresponde al conjunto de acciones que permiten a la empresa reemplazar la planilla Excel por un registro confiable y responder con certeza a la pregunta que hoy no puede contestar: dónde está cada equipo y si está disponible.

- La encargada de bodega ingresa al sistema con su usuario y accede según el rol que le fue asignado.

- Registra los equipos de la empresa, cada uno como una unidad única identificada por su número de serie, indicando su categoría, su estado y la bodega en la que se encuentra.

- Cuando un equipo se traslada de una bodega a otra, registra el movimiento y el sistema actualiza su ubicación, conservando el historial.

- Ante la consulta de un cliente, busca el equipo requerido y visualiza en una sola pantalla su disponibilidad consolidada en todas las bodegas, incluyendo los equipos arrendados y su fecha de retorno.

- Registra la operación correspondiente: una venta, que da de baja el equipo del inventario disponible, o un arriendo, que asocia el equipo a un cliente por un periodo determinado.

- Si la operación requiere capacitación, la agenda indicando fecha, cliente y técnico responsable, quedando vinculada a la operación que la origina.

- Adjunta a la operación los documentos asociados: la orden de compra del cliente, la guía de despacho y la factura emitida.

- El sistema alerta los arriendos cuya fecha de retorno se aproxima o se encuentra vencida.

- La jefatura consulta el panel de indicadores para conocer la distribución de los equipos por bodega, el nivel de utilización de cada activo y las operaciones vigentes.

Con estas nueve acciones el producto ya entrega valor: la empresa deja de depender de la planilla, conoce la ubicación real de sus equipos y controla sus arriendos.

## Story Board del PMV

El relato anterior se resume en la siguiente secuencia de seis viñetas, que representa el recorrido de la encargada de bodega desde la situación actual hasta el uso del sistema:

- Viñeta 1 — El problema. Un cliente consulta por la disponibilidad de un equipo. La encargada revisa la planilla, pero no sabe en qué bodega está, ni si se encuentra arrendado.

- Viñeta 2 — Cada equipo identificado. El sistema registra cada unidad con su número de serie, su estado y su bodega. El inventario deja de expresarse en cantidades y pasa a expresarse en activos individuales.

- Viñeta 3 — Respuesta inmediata. La encargada busca el equipo y visualiza su disponibilidad consolidada en todas las bodegas, junto con la fecha de retorno de los que están arrendados.

- Viñeta 4 — Operación y despacho. Registra la venta o el arriendo. El sistema actualiza el estado del equipo, permite adjuntar la documentación asociada y agendar la capacitación cuando corresponde.

- Viñeta 5 — Trazabilidad. En todo momento se conoce la ubicación de cada activo y el sistema alerta los retornos próximos o vencidos.

- Viñeta 6 — Decisión con información. El panel de indicadores muestra la distribución por bodega, el nivel de utilización y las operaciones vigentes.

[Insertar aquí la lámina del Story Board elaborada por el equipo.]

# Épicas

## Épica 001 – Gestión de usuarios y control de acceso

### Definición

Como administrador del sistema quiero gestionar los usuarios y asignarles un rol para que cada persona acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden según su responsabilidad.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite crear, editar y desactivar usuarios.

- Cada usuario tiene asignado un rol (administrador, encargado de bodega o vendedor) que determina las acciones que puede ejecutar.

- El acceso requiere autenticación mediante credenciales y las contraseñas se almacenan cifradas.

- Un usuario sin el rol correspondiente no puede acceder a una funcionalidad restringida.

## Épica 002 – Registro de equipos por número de serie

### Definición

Como encargado de bodega quiero registrar cada equipo como una unidad única identificada por su número de serie para poder conocer su estado y su ubicación de forma individual.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite registrar un equipo indicando categoría, marca, modelo, número de serie y bodega de origen.

- El número de serie es único y el sistema impide registrar dos equipos con el mismo valor.

- Cada equipo mantiene un estado: disponible, arrendado, vendido, en tránsito o en mantención.

- Es posible consultar la ficha de un equipo con su información y su historial de movimientos.

## Épica 003 – Gestión de bodegas y traslados

### Definición

Como encargado de bodega quiero registrar el traslado de un equipo entre bodegas para que el inventario refleje su ubicación real en todo momento.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite administrar las bodegas de la empresa.

- Es posible registrar el traslado de un equipo indicando bodega de origen, bodega de destino, fecha y responsable.

- Al confirmar el traslado, el equipo queda asociado a la bodega de destino.

- El historial de traslados de cada equipo queda registrado y es consultable.

## Épica 004 – Consulta de disponibilidad consolidada

### Definición

Como vendedor quiero consultar la disponibilidad de un equipo en todas las bodegas desde una sola pantalla para poder responder de inmediato a la solicitud de un cliente.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite buscar equipos por categoría, marca, modelo o número de serie.

- El resultado muestra la cantidad disponible por bodega y el estado de cada unidad.

- Los equipos arrendados se muestran con su fecha comprometida de retorno.

- La consulta se resuelve sin necesidad de contactar a las otras bodegas.

## Épica 005 – Gestión de arriendos y control de retorno

### Definición

Como encargado de bodega quiero registrar los arriendos y controlar sus fechas de retorno para evitar que un equipo permanezca inmovilizado en un cliente sin ser detectado.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite registrar un arriendo indicando equipo, cliente, fecha de inicio, fecha de retorno comprometida y tarifa.

- El sistema impide arrendar un equipo que no se encuentre disponible.

- Al registrar el arriendo, el equipo cambia automáticamente su estado y queda asociado al cliente.

- Al registrar el retorno, el equipo vuelve a quedar disponible en la bodega indicada.

- El sistema muestra una alerta cuando la fecha de retorno se aproxima o se encuentra vencida.

## Épica 006 – Gestión de ventas

### Definición

Como vendedor quiero registrar la venta de un equipo para que el inventario refleje su salida definitiva y quede constancia del cliente al que fue entregado.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite registrar una venta indicando equipo, cliente, fecha y valor.

- El equipo vendido cambia su estado y deja de aparecer como disponible.

- La operación queda asociada al cliente y es consultable en su historial.

## Épica 007 – Agendamiento de capacitaciones

### Definición

Como vendedor quiero agendar la capacitación asociada a una operación para que quede formalmente planificada y vinculada al equipo entregado.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite agendar una capacitación indicando operación asociada, cliente, fecha, lugar y técnico responsable.

- La capacitación queda vinculada a la venta o arriendo que la origina.

- El sistema advierte si el técnico ya tiene una capacitación agendada en la misma fecha.

- Es posible consultar el calendario de capacitaciones programadas.

## Épica 008 – Gestión documental de las operaciones

### Definición

Como encargado de administración quiero adjuntar y consultar los documentos de cada operación para poder reconstruir su historial sin recurrir a archivos externos.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite adjuntar a una operación la orden de compra, la guía de despacho y la factura.

- Cada documento registra su tipo, número o folio, fecha y archivo asociado.

- Los documentos quedan vinculados a la operación y al equipo correspondiente.

- Es posible consultar todos los documentos asociados a un equipo determinado.

## Épica 009 – Panel de indicadores y alertas

### Definición

Como jefatura quiero visualizar el estado general del inventario y sus indicadores para poder tomar decisiones de compra y de gestión con información real.

### Criterios de Aceptación

- El panel muestra la cantidad de equipos por bodega y por estado.

- El panel muestra el nivel de utilización de los equipos y los arriendos vigentes.

- Las alertas de retorno vencido se presentan de forma destacada.

# Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning

## Dimensionamiento Épicas

| Épica | Tamaño en PF |
| --- | --- |
| Épica 001 – Gestión de usuarios y control de acceso | 8 |
| Épica 002 – Registro de equipos por número de serie | 13 |
| Épica 003 – Gestión de bodegas y traslados | 8 |
| Épica 004 – Consulta de disponibilidad consolidada | 13 |
| Épica 005 – Gestión de arriendos y control de retorno | 21 |
| Épica 006 – Gestión de ventas | 8 |
| Épica 007 – Agendamiento de capacitaciones | 8 |
| Épica 008 – Gestión documental de las operaciones | 13 |
| Épica 009 – Panel de indicadores y alertas | 8 |
| Total | 100 |

## Distribución en las semanas

| Épica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica 001 – Gestión de usuarios y control de acceso | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 002 – Registro de equipos por número de serie |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Épica 003 – Gestión de bodegas y traslados |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Épica 004 – Consulta de disponibilidad consolidada |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Épica 005 – Gestión de arriendos y control de retorno |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Épica 006 – Gestión de ventas |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Épica 007 – Agendamiento de capacitaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Épica 008 – Gestión documental de las operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Épica 009 – Panel de indicadores y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Las semanas 5 a 15 corresponden a la Fase 2 del proyecto. La semana 15 se reserva para el cierre de la Épica 009, las pruebas integradas y la corrección de observaciones. El dimensionamiento en puntos de función expresa el tamaño funcional de cada épica y es independiente de la tecnología empleada; la elección de Java con Spring Boot no modifica dicho dimensionamiento, pero sí incide en la distribución del trabajo en el tiempo, motivo por el cual el desarrollo se planifica de manera más extendida.