Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Mira – Sistema de gestión y trazabilidad de equipos de geomensura. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (Back End, Front End y Full Stack), bases de datos, ingeniería de requisitos, calidad de software y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Mira resuelve un problema de gestión de activos en una empresa que vende y arrienda instrumental de geomensura (estaciones totales, receptores GPS RTK, drones y niveles) a empresas mineras, constructoras y consultoras de topografía. El caso se sitúa en una empresa del rubro ubicada en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, que opera con más de una bodega y administra su inventario en planillas de cálculo actualizadas a mano. El registro es genérico: contabiliza cantidades por categoría y no unidades individuales. Por eso la empresa no puede saber en qué bodega está un equipo, si está arrendado, a quién se entregó ni cuándo debe volver. El problema de fondo no es la falta de registro, sino que una planilla describe un estado fijo y los equipos cambian de estado y ubicación todos los días. Las consecuencias son búsquedas manuales entre bodegas, respuestas tardías a los clientes, arriendos vencidos que nadie detecta y que inmovilizan equipos de alto valor, y ausencia de información para decidir compras. La situación afecta al personal de bodega, al área comercial y a la jefatura, y de forma indirecta a los clientes. Para la profesión, el caso es representativo de la pequeña y mediana empresa chilena: procesos sostenidos por planillas hasta que el volumen los supera. Resolverlo exige levantar requerimientos con usuarios que no son del área informática, modelar un dominio real y construir una solución mantenible. Aporte de valor. El aporte se expresa en las metas medibles del Product Vision, que verifican los casos de prueba del proyecto: responder una consulta de disponibilidad en menos de 2 segundos, identificar el 100 % de los equipos por número de serie, alertar el 100 % de los arriendos vencidos y llevar a cero los equipos comprometidos en dos operaciones a la vez. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar una aplicación web que permita gestionar la trazabilidad, la disponibilidad y las operaciones de venta y arriendo de los equipos de geomensura de la empresa, centralizando la información de sus bodegas, capacitaciones y documentación asociada. Objetivos específicos - Levantar los requerimientos del proceso de bodega, arriendo y despacho mediante entrevistas con la contraparte y el análisis de su documentación operativa. - Diseñar un modelo de datos que represente cada equipo como una unidad individual, con su estado, ubicación e historial de movimientos. - Implementar un módulo de inventario multibodega que registre los traslados y controle los estados de cada equipo. - Desarrollar un módulo de operaciones de venta y arriendo que valide la disponibilidad y controle las fechas de retorno mediante alertas. - Incorporar el agendamiento de capacitaciones y la vinculación de los documentos asociados a cada operación. - Construir un panel de indicadores que permita visualizar el estado del inventario y el nivel de utilización de los equipos. - Validar la solución mediante pruebas funcionales y una revisión con la contraparte de la empresa. Los objetivos se mantienen sin cambios de redacción respecto de la Fase 1. Los vacíos de información del levantamiento quedaron como supuestos de diseño declarados, y la validación de la solución se apoya en la verificación automatizada de cada criterio de aceptación. |
| 3. Metodología | El proyecto aplica un marco ágil basado en Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), adaptado al calendario de dieciocho semanas de la asignatura. Se eligió porque los requerimientos provenían de una empresa en operación y era esperable que se precisaran durante el desarrollo; un enfoque iterativo permite inspeccionar el avance y adaptar el plan sin rehacer lo construido. Fases y procedimientos - Definición (semanas 1 a 4). Problema, objetivos, alcance y nueve épicas dimensionadas con Poker Planning en cien puntos de función. - Diseño (semanas 4 y 5). Modelo entidad-relación de catorce tablas con su diccionario, arquitectura en capas, convenciones de código y catálogo de casos de prueba, todo antes de escribir código. - Construcción iterativa (semanas 5 a 15). Sprints de dos semanas con un objetivo en una frase, historias con criterios de aceptación verificables y demostración al cierre. - Pruebas (transversal). Cada historia incluye su prueba automatizada como parte de la Definition of Done. - Implantación y cierre (semanas 16 a 18). Despliegue con contenedores en un ambiente de demostración, informe final y presentación. Artefactos y prácticas Los artefactos del marco están en la carpeta Fase 2 del repositorio: Product Vision, Product Backlog priorizado con 28 historias de usuario, Definition of Done y Documento de Diseño. El seguimiento se hace en dos sincronizaciones semanales y en el tablero de GitHub Projects. Desde la semana 8, por sugerencia del docente, se trabaja con una rama por semana que se integra a la rama principal mediante un pull request revisado por el otro integrante (decisión D11). El esquema de base de datos se versiona con migraciones de Flyway que nunca se editan, y las reglas del proyecto (capas, transacciones, filtro por empresa, zonas de propiedad del código) están escritas en el repositorio, de modo que ambos integrantes y sus asistentes de programación trabajan con las mismas normas. Roles. Joaquín Romero lidera la planificación y el control del avance y es responsable del modelo de datos y de la capa de servicios. Gonzalo Arenas es responsable de los controladores, las vistas, el panel de indicadores y el módulo documental, y lidera la documentación y las presentaciones. El docente valida el alcance en las instancias de control de avance. Pertinencia. La metodología permitió detectar el atraso y corregirlo sin perder alcance: el monitoreo de la semana 6 mostró que la planificación tenía rangos de semanas pero no hitos verificables, y la respuesta fue formalizar los sprints con demostración obligatoria y una Definition of Done escrita. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades Actividad; Semanas; Estado a la semana 8. Levantamiento de requerimientos; 1 a 3; Ajustada: vacíos resueltos como supuestos de diseño declarados. Definición del alcance; 3 y 4; Completada: nueve épicas, 100 PF. Diseño del modelo de datos; 4 y 5; Completada: 14 tablas con diccionario. Configuración del entorno y repositorio; 5; Completada: pull request #1. Diseño de los casos de prueba; 4 y 5; Completada: 14 funcionales y 16 no funcionales. Implementación del modelo de datos; 5 y 6; Completada en la semana 8: migraciones V1 y V2 y entidades de usuarios e inventario. Núcleo del sistema (E001 a E004); 6 a 10; En curso: HU-01 a HU-08 implementadas y probadas en la semana 8; faltan traslados y disponibilidad. Documentación ágil y de diseño; 8; Completada en la semana 8. Módulos de operaciones (E005 a E008); 10 a 14; No iniciada, dentro de plazo. Panel de indicadores (E009); 13 a 15; No iniciada, dentro de plazo. Implantación en ambiente de demostración; 16; No iniciada, dentro de plazo. Facilitadores La documentación técnica escrita antes de programar (modelo de datos, arquitectura, convenciones y registro de decisiones) permitió retomar el trabajo tras varias semanas sin volver a decidir nada. Las zonas de propiedad del código permiten trabajar en paralelo sin conflictos, el stack no tiene costo de licencias y los contenedores eliminan las diferencias de configuración entre equipos. Dificultades - Aplazamiento de las reuniones con la empresa. Las instancias de validación de las semanas 6 y 11 se aplazaron y el proyecto no podía seguir esperando. - Bloqueo del entorno de desarrollo. El motor de contenedores no operaba en el equipo de un integrante, lo que impidió aplicar y verificar las migraciones. - Pérdida temporal del acceso a la cuenta de GitHub de un integrante. - Planificación sin hitos verificables. Los rangos de semanas permitieron que el desarrollo se detuviera sin que se activara ninguna alarma: el último commit de código fue del 10 de septiembre. Ajustes realizados - Se consultó al docente y se continuó con la propuesta original; los supuestos del modelo pasaron a ser decisiones de diseño declaradas. - Se resolvió el bloqueo del entorno y se acordó que ninguna migración se integra sin haberse ejecutado al menos una vez. - Se definió un traspaso por paquetes de Git (bundle) que conserva la autoría de los commits mientras se recuperaba el acceso. - Se formalizaron los sprints de dos semanas con objetivo, demostración y Definition of Done; las historias del Sprint 1 pasaron al Sprint 2. - Se adoptó una rama por semana con revisión cruzada por pull request, a sugerencia del docente. - Al aplicar por primera vez las migraciones se detectó que Flyway no se ejecutaba: en Spring Boot 4 su configuración automática requiere un módulo propio. Se corrigió (decisión D12) y se agregó una prueba automatizada que verifica que ambas migraciones queden aplicadas. - Se definió una contingencia: si el atraso persiste al cierre del Sprint 3, se priorizan las épicas E001 a E006 y las restantes se documentan como trabajo futuro, previa consulta con el docente. Retrospectiva del Sprint 1 (semanas 6 y 7) Qué funcionó; Qué no funcionó; Qué cambiamos. El diseño previo: al retomar no hubo que rediscutir el modelo ni la arquitectura.; No hubo entregable intermedio: el sprint terminó sin migraciones ni entidades.; Demostración obligatoria al cierre de cada sprint y Definition of Done escrita.. Consultar al docente en vez de esperar las reuniones aplazadas.; La documentación ágil exigida no estaba en el repositorio.; Product Vision, Backlog, DoD y Diseño entregados en la semana 8.. Las zonas de propiedad evitaron conflictos entre integrantes.; Las ramas por funcionalidad vivían semanas sin integrarse.; Una rama por semana con pull request revisado al cierre.. |
| 5. Evidencias | Todas las evidencias están en el repositorio público del proyecto, github.com/gonzaloarenasduoc/Mira, organizadas con la misma estructura de carpetas y nombres de archivo definida por la asignatura. Evidencia; Ubicación en el repositorio; Qué acredita. Product Vision, Product Backlog, Definition of Done y Documento de Diseño; Fase 2/Evidencias Proyecto (version Agil); Documentación ágil y de diseño exigida. Guía de desarrollo 2.4 e informe 2.6; Fase 2/Evidencias Grupales; Monitoreo del plan de trabajo y ajustes. Diarios de reflexión 2.1; Fase 2/Evidencias Individules; Reflexión individual de cada integrante. Modelo de datos y diccionario; docs/03-modelo-datos.md; Diseño del modelo de datos (14 tablas). Migraciones V1 y V2 y su prueba automatizada; src/main/resources/db/migration y src/test; Implementación del modelo en PostgreSQL 16, verificada con Testcontainers. Diagramas UML en PlantUML; docs/diagramas; Casos de uso, E-R, clases, secuencia, componentes y despliegue, versionados. Catálogo de casos de prueba; docs/10-casos-de-prueba.md; Diseño de pruebas funcionales y no funcionales. Registro de decisiones D01 a D11; docs/08-decisiones.md; Alternativas evaluadas y fundamento de cada decisión. Proyecto base y entorno; pom.xml, src, docker-compose.yml; Solución construida con Spring Boot, Flyway, PostgreSQL y Docker. Código del Sprint 2: acceso por rol, usuarios, bodegas y equipos; src/main/java/cl/duoc/mira; Historias HU-01 a HU-08 implementadas en capas, con filtro por empresa. Pruebas automatizadas (29); src/test/java; Reglas de negocio, permisos por rol (CF-11), acceso sin sesión (PNF-05) y migraciones. Capturas del recorrido del sistema; docs/evidencias/semana-08; Funcionamiento de cada historia del Sprint 2. Demostración del sistema levantando; Demo/Demo_v2.mp4; Que lo documentado existe y funciona. Historial de commits y pull requests; Rama main y ramas semanales; Trazabilidad del trabajo y aporte de cada integrante. Aporte de cada integrante Integrante; Responsabilidades y entregables; Commits. Joaquín Romero; Planificación y control; modelo de datos; proyecto base; Product Backlog; Definition of Done; diagramas E-R, de clases y de secuencia; migraciones del esquema; entidades, servicios y pruebas de negocio del Sprint 2.; 32. Gonzalo Arenas; Repositorio y README; evidencias de la Fase 1; grabación de la demostración; Product Vision; Documento de Diseño; diagramas de casos de uso, componentes y despliegue; controladores, vistas y pruebas de permisos del Sprint 2.; 23. La autoría se puede verificar en el historial del repositorio: cada commit conserva el nombre de quien lo escribió, incluidos los que se traspasaron mediante paquetes de Git mientras un integrante no tenía acceso a su cuenta. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Joaquín Romero. Mi interés está en el desarrollo backend y en el diseño de bases de datos, la parte del software que sostiene las reglas del negocio. Mira lo confirma: lo más exigente del proyecto no fue la interfaz, sino decidir que el estado de un equipo se deriva de su historial y garantizar que un arriendo, su cambio de estado y su movimiento se escriban juntos o no se escriban. El proyecto también me enfrentó a mis brechas declaradas en la Fase 1, las pruebas automatizadas y los contenedores, que aquí son parte de la definición de terminado y no algo opcional. Mis intereses se mantienen, con un matiz: el atraso de la Fase 2 me mostró que planificar y controlar es tan técnico como programar, y eso refuerza mi proyección hacia un rol de líder técnico, que sigue escribiendo código pero responde por la entrega del equipo. Gonzalo Arenas. Mis intereses están en el desarrollo web, en particular en la construcción de interfaces, y en el análisis de datos. En Mira asumí los controladores, las vistas, el panel de indicadores y el módulo documental, además de la documentación y las presentaciones. El panel es mi puerta de entrada al análisis de datos: convertir el historial de cada equipo en indicadores de utilización y de retornos vencidos exige entender cómo se registran los datos antes de presentarlos, y me obliga a fortalecer el modelado y las consultas complejas, que identifiqué como mi principal brecha. Provengo de la prevención de riesgos, y este proyecto consolida mi transición hacia el desarrollo de software; me proyecto como desarrollador frontend en un equipo donde pueda seguir profundizando en datos. |

Referencias

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Spring. (s. f.). Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10. https://owasp.org/Top10/